Travail en réseau
Gestion récursive des tâches non récurrentes
Pierre Jarillon – Paris – 31 janvier 2008
[Speaker Notes: Lansare est composé de deux mots basques : - lan : travail - sare : réseau Les tâches répétitives sont de plus en plus souvent réalisées par des machines et les humains font des tâches de plus en plus variées. Leur gestion devient de plus en plus difficile car elles échappent aux systèmes de gestions classiques, Un nouveau mode de gestion est donc nécessaire, En cas de réutilisation et de diffusion de cette présentation, veuillez contacter l’auteur : jarillon@abul.org]

---
Quel est le problème ?
Le fonctionnement des entreprises est organisé autour d'une structure hiérarchique.
Cette structure hiérarchique est de plus en plus souvent inadaptée.
Les méthodes de gestion sont calquées sur le fonctionnement hiérarchique.
Les outils de gestion bloquent l'évolution des méthodes de travail.
[Speaker Notes: La hiérarchique d'un projet se différencie de plus en plus de la hiérarchie de l'entreprise, Les systèmes de gestion sont architecturés autour de modèles anciens et freinent l'adoption de nouveaux modèles de gestion,]

---
La hiérarchie, ses rôles
- Circulation de l'information
- Formation
Modèle d'organisation hérité de l'armée romaine et transmis au monde industriel.
[Speaker Notes: La présence d'un chef et l'apparition de la hiérarchie est un phénomène universel (même chez les animaux). Avec l'armée romaine est apparu le modèle mature d'organisation qui a été repris par toutes les armées puis par les entreprises. La hiérarchie avait deux rôles : commander et faire remonter les renseignements ainsi que de former les subalternes. Cette image a été recréée à partir de la première image du premier Astérix.]

---
Hiérarchie et information
Chaque personne confie les tâches à effectuer à ses subalternes. Le dernier niveau exécute.
La hiérarchie fait circuler l'information.
L'informatique assure maintenant cette fonction,
L'information ne circule plus par la hiérarchie
[Speaker Notes: La circulation de l'information par la voie hiérarchique peut devenir très lourde quand le nombre de niveaux grandit. Chacun ne fait plus la même action au même instant mais participe à des processus qui s'étalent dans le temps. Le système d'information assure cette circulation instantanément. Chacun peut retrouver instantanément les données qui lui sont utiles. La hiérarchie ne voit plus passer les documents. Elle crée des activités parasites pour suivre l'évolution des processus. .]

---
Hiérarchie et formation
1950 : plus on est chef, plus on est compétent et réciproquement.
Conséquence : les chefs assurent la formation.
2000 : explosion des connaissances dans de nombreux domaines (électronique, informatique).
Les personnes les plus compétentes travaillent.
La formation est externalisée
Perte de compétence en moins de 5 ans
[Speaker Notes: La formation n'est plus l'apanage de la hiérarchie. Les instituts de formation font ce travail. Il est difficile de rester compétent dans un domaine où l'on n'exerce plus. C'est au bout de 5 à 10 ans que l'on devient décideur avec des compétences décalées. Les nouveaux embauchés sont très souvent beaucoup plus compétents que leur chef. .]

---
Beaucoup de barreurs...
... peu de rameurs
Le huit (mal) barré
[Speaker Notes: Les entreprises anciennes se retrouvent avec des hiérarchies pléthoriques et très peu d'exécutants. Alors, quelle solution ? Remettre tout le monde au travail. .]

---
La solution ?
Le travail en réseau
[Speaker Notes: La solution est le travail en réseau.]

---
Le travail en réseau
En fonction des compétences
[Speaker Notes: Selon leurs compétences avérées, chaque personne peut demander le concours d'une autre.]

---
Enchaînement des tâches
récursif
Parfaitement adapté à la gestion des tâches non répétitives
[Speaker Notes: Chaque personne est son propre chef de projet pour chacune des tâches qu'il doit accomplir. On a une hiérarchie par projet. Une personne titulaire d'une tâche peut intervenir plusieurs niveaux au dessous de la tâche qu'il a induite pour effectuer une tâche particulière. On obtient une hiérarchie par projet et non une hiérarchie traditionnelle.]

---
Simplification récursive
Il suffit de résoudre ceci :
Une personne confie une tâche à une autre
[Speaker Notes: Selon le niveau hiérarchique et la fonction les tâches peuvent prendre différents noms : projet, tâche, étude, programme, tâche, affaire, etc. Intrinsèquement, c'est pareil ! Si on sait gérer « une personne donne du travail à une autre », et que l'on dit que c'est récursif, on sait gérer tous les niveaux. Les gestionnaires n'ont pas la récursivité dans leur culture et les informaticiens font ce qu'on leur dit. .]

---
Soumission et acceptation
Par formulaire
  - identification
  - description
  - spécifications
  - délais
  - dotation financière
Par courriel
  - confirmation de l'acceptation
insertion automatique dans une base de données
[Speaker Notes: Utilisation des moyens actuels de gestion de l'information. Cette transaction a toujours même structure, que ce soit pour une étude, un essai, une fabrication, un achat...]

---
L'annuaire des participants
Il s'agit de l'annuaire des participants, soit :
  - Personnel
  - Intérimaires
  - Sous-traitants
  - Fournisseurs
Géré par le service de sécurité
Ce n'est pas l'annuaire du personnel
[Speaker Notes: La première nécessité est d'identifier les participants. Toute soumission ne peut se faire qu'entre participants.]

---
Structure de la base de données
Annuaire
personne
Rôle
rôle
Équipe
affaire
rôle
personne
Filiation
mère
fille
Dépendance
maître
esclave
Affaire
personne
affaire
[Speaker Notes: Les tâches acceptées permettent d'en créer d'autres. Le titulaire (porteur) d'une affaire crée son équipe relative à cette affaire. Chaque membre du groupe doit être inscrit dans l'annuaire des participants. On leur attribue des rôles. Ces rôles sont par exemple qualiticien, thermicien, ingénieur méthodes, conseiller financier, agent de publicité... On ajoute ensuite les dépendances : conditions pour qu'une tâche puisse commencer.]

---
Base de données : SGBD
Contraintes d'intégrité fortes
Détection automatique par trigger des modifications d'une tâche (delete, update)
  - notification
  - historisation
Choix de Postgresql
Les modifications des données génèrent automatiquement l'envoi d'un message à toutes les personnes concernées.
[Speaker Notes: Contraintes d'intégrité fortes : ne dépendent pas des logiciels applicatifs. Donc grande sécurité de fonctionnement.]

---
Fonctionnement (workflow)
Chaque modification des paramètres d'une affaire est immédiatement signalée par courriel :
  - au client
  - au groupe
  - à ceux qui attendent la fin de la tâche
Imputation automatique des coûts
Supprime de nombreuses petites tâches annexes, indispensables et dévoreuses de temps.
[Speaker Notes: Le workflow est automatique et auto-adaptatif. Il n'y a pas à faire de déclaration spécifique pour la circulation de l'information. Chacun ne reçoit que les informations qui le concernent. Aucun oubli n'est possible.]

---
Confidentialité
Visibilité de toutes les tâches induites :
  - par le porteur
  - par les membres de l'équipe
La hiérarchie traditionnelle n'est pas concernée
La gestion de la confidentialité ne nécessite aucune saisie supplémentaire.
[Speaker Notes: La gestion de la confidentialité est automatique et ne coûte rien, ce qui en matière de sécurité est assez rare pour être signalé.]

---
PERT et Gantt
PERT
Recherche du chemin critique
GANTT
[Speaker Notes: PERT = Project) Evaluation and Review Technique Gantt = Le concept développé par Henry L. Gantt, ingénieur américain, vers 1910. Tenir à jour manuellement un planning peut demander des ressources humaines considérables sans pour cela être à jour et complets. Il en résulte des réunions d'avancement, des coups de téléphone,,, et leur utilité en est très gravement compromise, Avec Lansare, le graphique se construit et se tient à jour automatiquement sans saisie spécifique.]

---
Exploitation
État permanent d'avancement d'un projet
Génération des PERT et GANTT sans aucune saisie spécifique
Comptabilité analytique
  - État permanent des dépenses
  - Édition des relevés d'activité
Traque de l'usine fantôme
Analyse de la valeur
[Speaker Notes: Les « tableaux de bord » si chers à bon nombre de chefs peuvent coûter une fortune à l'entreprise. Il en est de même pour bon nombre d'états à remplir pour les besoins de la hiérarchie. C'est ainsi qu'un chef de département peut générer des centaines d'heures de travail pour répondre à une question qui ne vaudrait que quelques heures.]

---
Fait et à faire ...
Fait
À faire
Conception
Structure optimisée
Principe validé
Règles applicatives principales élaborées
Applications à développer
Applications à interfacer :
  - Messagerie
  - Planning (Gantt)
  - Gestion
[Speaker Notes: Le principe a été testé dans le département Qualité à EADS. Le chef de l'Assurance Qualité confie les problèmes à des ingénieurs Qualité qui induisent des actions correctives et curatives qui peuvent se répercuter en cascade. Le même problème ne revient jamais !]

---
Conclusion
La gestion récursive des tâches non récurrentes ?
Mais c'est très simple !
[Speaker Notes: C'est très simple pour un informaticien rompu à utiliser ce concept. C'est beaucoup moins facile à faire comprendre à des personnes qui ne l'ont jamais utilisée comme des comptables. Les informaticiens font le plus souvent ce qu'on leur demande et ne peuvent que rarement avoir des initiatives.]

---
azkena
Vos questions
?
[Speaker Notes: La méthode ne peut être développée qu'avec le concours d'une PME pour tester le logiciel en condition opérationnelle. Des questions ?]